Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce

Název veřejné zakázky:

Pernarec-kanalizace a ČOV

Veřejná zakázka zadávaná dle § 27 z.č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ( dále jen ZVZ) – otevřené řízení

Zpracováno:  leden 2016

# Obsah zadávací dokumentace na stavební práce Pernarec-kanalizace a ČOV

- obchodní podmínky

- podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- požadavek na zpracování nabídkové ceny a podmínky, za nichž je možné překročit nabídkovou cenu

- technické požadavky

- způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

- další požadavky zadavatele

- požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

- ostatní požadavky a podmínky zadavatele

Přílohy:

- projektová dokumentace stavby

- soupis stavebních prací s výkazem výměr v elektronické podobě

- obchodní podmínky k přiložení k návrhu smlouvy o dílo

- krycí list nabídky

- Identifikační údaje veřejného zadavatele:

# Veřejný zadavatel: 			Obec Pernarec

Právní forma:			obec – kód 801

Zastoupený:				Mgr. Jan Balín , starosta obce

IČ zadavatele:			00258229

Sídlo:		    			330 36 Pernarec 62

Kód obce dle ZÚJ:			559334 – Pernarec

e-mail :				oupernarec@iol.cz

tel.:					+420 377915126,+420 725046524

adresa pro podání nabídky:	Obec Pernarec, 330 36 Pernarec

Kontaktní osoba:			Mgr. Jan Balín, starosta obce

# II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: 		Pernarec-kanalizace a ČOV

Místo plnění:			obec Pernarec

Kód hlavního místa

plnění dle NUTS:			CZ0325

Stručný popis VZ: 	Výstavba oddílné splaškové kanalizace včetně přípojek, celková délka kanalizace je 4 150 m, z toho 581 m tvoří tři výtlačné řady, tři čerpací stanice výkonu 2,8l/s až 4,1l/s,celková délka přípojek je 563,0 m, dále se jedná o výstavbu ČOV pro 860 EO- více v technické části ZD

Předpokládaná cena VZ:	48 800 000,-Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky:	otevřené řízení

Prohlídka místa plnění:	nekoná se, místo je veřejně přístupné obce

CPV:	45252421-9

45252410-9

45232400-6

Délka zadávací lhůty: 		120 dnů od uplynutí lhůty pro podání nab ídek

Předpokládaná doba výstavby:   16 měsíců

Doba provádění díla:		předpoklad zahájení: 7/2016

předpoklad dokončení: 31.10.2017

- Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky provádění díla (dále jen OP) tvoří mimo jiné obsah zadávací dokumentace stavby dle ust. § 44 z.č. 137/2006 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, uzavřené  s vybraným uchazečem veřejné zakázky, vypsané zadavatelem Obcí Pernarec     na stavební práce “Pernarec-kanalizace a ČOV “podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Ve smlouvě o dílo se zhotovitel zaváže dle těchto podmínek zadavatele a příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele  dílo -  zhotovit stavbu „Pernarec-kanalizace a ČOV “ a objednatel se zaváže  dílo převzít a zaplatit cenu.

2. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektové dokumentace bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost zaplatit. Pokud by tím případně vznikla objednateli škoda, je povinen zhotovitel mu ji uhradit. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a v souladu s příslušnými technologickými, či jinými právními předpisy a projektovou dokumentací.

3. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel veřejné zakázky (objednatel).

4. Vymezení lhůt podle § 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.:

a) doba předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy o dílo do 5-ti dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště.

b) doba zahájení stavebních prací: nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí staveniště

c) lhůta pro dokončení stavebních prací:  31.10.2017

d) lhůta pro předání a převzetí díla:  31.10.2017

e) počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí díla

II Předmět a specifikace díla

2.1. 	Předmětem díla je výstavba kanalizace a ČOV  v obci Pernarec  a to dle projektové dokumentace.

2.2. 	Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je zejména:

- geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;

- provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve vybudování kanalizace v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;

- provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;

- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-Ii touto osobou přímo uchazeč;

- provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;

f)  zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a   provozních hygienických požadavků;

g) případné dopravní značení včetně jeho projednání;

h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;

ch) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;

i) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí;

j) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;

k) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;

l) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření  skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě;

m)  provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

n)zajištění archeologického dohledu dle z.č. 20/1987 Sb.

2.3. 	Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též "výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou součást smlouvy a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

2.4. 	Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, odsouhlasenou a převzatou objednatelem.

2.5. 	Prováděcí projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel.

Zhotovitel není oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

2.6. 	Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je  organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění kolaudace díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a/ 	touto smlouvou, a

b/ 	podmínkami stanovenými ČSN

c/ 	projektovou dokumentací

d/ 	obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-Ii platným ČSN.

2.7. 	Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště dle smlouvy. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 31.10.2017 (limitní termín).  ZhotoviteI  splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-Ii provedeno v souladu se smlouvou, bude bez vad a budou-Ii k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných  smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

Časový harmonogram plnění tvoří přílohu a nedílnou součást smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost dle zákona . Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle  smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Zdrží-Ii se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy. V případě, že  smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správy atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

IV. 	Místo provádění díla

4.1. Místem plnění je obec Pernarec  (Plzeňský  kraj), blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která je přílohou smlouvy.

V. Cena za dílo, platební podmínky

Ve smlouvě o dílo je  uvedena  cena za dílo bez DPH, včetně DPH a  vyčísleno DPH, vše v korunách českých.

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle  smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení prováděcí projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, archeologických dohledů, případně archeologického výzkumu, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke  kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.

2. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.

3. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo a těchto OP.

4. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.

6. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.

7. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.

8. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla takovým způsobem (např. ostrahou), aby nedocházelo k jeho poškození, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.

9. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.

10. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v bodě 6. tohoto článku. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.

11. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.

12. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.

13. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů.

14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP ,požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů a to na své náklady.

15. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

16. Objednatel je oprávněn buď sám nebo prostřednictvím technického dozoru objednatele kontrolovat  zhotovitelem prováděné práce. Za tím účelem slouží kontrolní dny.

Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za týden, osoba vykonávající kontrolně-technický dozor. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu vykonávající kontrolně-technický dozor s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.

Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněná vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.

Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost.

Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor písemně oznámí zhotoviteli i objednateli den, místo, hodinu konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí oběma smluvním stranám do tří dnů ode dne konání kontrolního dne.

Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.

17. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně jejích podílu na realizaci předmětu této smlouvy.

VII. Rozsah díla, změny rozsahu, vícepráce

1. Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části – tzv. vícepráce nebo méněpráce, které přímo souvisejí s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení (neprovedení) takových prací a to zápisem do stavebního deníku.

Takovýto pokyn je oprávněna dát za objednatele osoba pověřená objednatelem výkonem technického dozoru. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejich provedení bylo objednatelem předem odsouhlaseno. Totéž platí pro odchylky a doplňky smlouvy, které jsou nutné na základě úředních rozhodnutí, právních předpisů a nařízení vydaných po podpisu smlouvy o dílo.

2. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do tří pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele, předložené zhotovitelem zadavateli veřejné zakázky. V případě prací a dodávek v nabídce zhotovitele neobsažených, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky a ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele (tj. na neobsažené položky v rozpočtu bude poskytnuta minimálně stejná obchodní sleva jako na položky v rozpočtu obsažené). V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele zápisem do stavebního deníku do tří dnů od doručení zadání změny zhotoviteli. Objednatel na základě tohoto upozornění rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení změny objednatelem z hlediska ceny, případně termínu je toto odsouhlasení závazné pro obě strany a zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek ke smlouvě o dílo v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, event. termínu plnění ve lhůtě do 5 dnů po doručení návrhu tohoto dodatku.

3. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.

4. Vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem.

5. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost dle čl. III/2 OP a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

# VIII. Projektová dokumentace a další doklady

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom paré. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí objednatel na základě objednávky zhotovitele za úhradu. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření.

3. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník vede ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích stavební deník. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem a vyhl.č. 499/2006 Sb.vždy v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku na staveništi v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

# IX. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1.	Předmětem díla podle těchto OP je zhotovení díla „Pernarec-kanalizace a ČOV“

2.	Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami  vad a nedodělků, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.

3.	Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla - mezi zhotovitelem a objednatelem.

4.	Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním deníku a ten svolá přejímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo. Staveniště včetně zařízení staveniště je zhotovitel povinen odstranit a vyklidit nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla.

5.	Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. Pokud se při přejímce či kolaudačním řízení zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí a předá objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních a geometrické zaměření, obojí též v digitální podobě (dwg, dxf).

6.	Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do tří dnů od výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.

7.	Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není dotčena platnost příslušných ustanovení občanského zákoníku.

8.	Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.

9.	Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

# X. Fakturace a platební podmínky, bankovní záruky

1. Objednatel neposkytuje zálohy

2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách.

3. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je 30 pracovních dnů, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den předání převodního příkazu bance.

5. Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh celkové nabídkové ceny uvedené uchazečem v nabídce předložené zadavateli.

6. Konečná  faktura  bude  vystavena  se  splatností 30pracovních  dnů  ode  dne  řádného provedení předmětu veřejné zakázky zhotovitelem.

7. Způsob zajištění řádného plnění:

a)Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena smlouva, předloží bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky ve výši 1 000 000,-Kč ( jedenmilionkorunčeských ).

Bankovní záruka se  bude vztahovat zejména na případy, kdy zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně  smluvní  pokutu  nebo  škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen.

Platnost bankovní záruky: min. 6 měsíců po uplynutí běhu záruční doby. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel předloží originál této bankovní záruky objednateli nejpozději ke dni dokončení díla dle této smlouvy, tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla a po odstranění vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 50 mil. Kč, kopii pojistné smlouvy předloží v nabídce. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů).

XI. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy a pro případ prodlení s předáním celého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení a to za každou takovou vadu.

3. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení a to za každou takovou vadu.

4. Za každé porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý případ takového porušení,

5. Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nebo za každý případ nepořádku na stavbě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 2 000,-Kč za den .Zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku zhotovitelem na stavbě bude poznamenán zástupcem objednatele formou zápisu ve stavebním deníku.

6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových bodů) provedení částí díla dle časového harmonogramu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ prodlení.

7. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzniklý nárok  na úhradu smluvní pokuty.

8. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.

XII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel seznámí objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti.

2. Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku systému jakosti v požadovaném rozsahu.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb, vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti.

4. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutým ve smlouvě o dílo.

5.Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce ,která je uvedena ve smlouvě o dílo . Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla

6. Délka záruční doby za dílo je uvedena ve smlouvě o dílo. Záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost povrchů komunikací v délce ,která je uvedena v e smlouvě o dílo .Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla  Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku na točivé stroje, která je uvedena ve smlouvě o dílo.

7. Pokud objednatel zjistí vadu díla v záruční době, má právo požadovat zdarma odstranění vady a zhotovitel povinnost odstranit vadu na vlastní náklady v dohodnutém termínu. Pokud nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, má objednatel právo termín odstranění stanovit.

8. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování případných vad zjištěných v záruční době, ve lhůtě nejpozději do tří dnů ode dne nahlášení záruční vady zhotoviteli objednatelem, a zavazuje se vady odstranit v nejkratší možné době. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstraňování vad nejpozději do 24 hodin od nahlášení havárie zhotoviteli objednatelem. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit náhradu škody, pokud vznikla.

9. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby a to bez předchozího upozornění. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků ani smluvních pokut objednatele vůči zhotoviteli.

XIII.Ostatní

1. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele je v případě jeho změny povinen do tří dnů ode dne, kdy dojde ke změně subdodavatele předložit doklady dle § 51 odst. 4 písm. a) a písm.b) z.č.137/2006 Sb. v platném znění nového subdodavatele.

2. Dle § 44 odst. 11 z.č. 137/2006 Sb. v platném znění objednatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

3. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění o finanční kontrole ve veřejné správě.

4. Zhotovitel se zavazuje k dodržování Pravidel Ministerstva zemědělství České republiky čj. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci Programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

5. Smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

6. Realizace předmětu díla je podmíněna poskytnutím podpory Ministerstva zemědělství České republiky program 129 250 „Výstavby a  technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Neposkytnutí této podpory objednateli je rozvazovací podmínkou této smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská podporu na financování stavby (díla dle této smlouvy).

7. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně na adresu uvedenou ve smlouvě o dílo objednatele nebo zhotovitele. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou, v případě doručování datovou schránkou doručením do datové schránky a v případě osobního předání doručením té které straně.

b) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1. Způsob zpracování nabídky:

Podkladem pro zpracování nabídky jsou dokumenty v rozsahu, jak shora uvedeno a dále v oznámení o zakázce.

Nabídka bude předložena v písemné podobě, nabídku ani její přílohy nelze předat na magnetických, optických ani jiných nosičích.

Nabídka bude obsahovat identifikační údaje uchazeče. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, ve které budou minimálně zapracovány níže uvedené požadavky zadavatele, návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Nabídka bude podána v uzavřené obálce označené "Nabídka na zhotovení díla „Pernarec-kanalizace a ČOV „ s  poznámkou "Neotvírat" opatřené na uzavření razítky uchazeče poštou doporučeně na adresu  zadavatele obec  Pernarec, 330 36 Pernarec 62   nebo osobně na tutéž adresu v úřední hodiny , nejpozději ve lhůtě uvedené v oznámení o zakázce. Zadavatel doporučuje osobní způsob podání. Při podání poštou se za převzetí považuje datum a hodina doručení. Nabídky doručené po této době nebudou přijaty.

OBSAH NABÍDKY

- V úvodu nabídky bude uchazečem vypracovaný a oprávněnou osobou podepsaný krycí list nabídky, který bude obsahovat identifikační údaje zadavatele a identifikační údaje uchazeče, název veřejné zakázky, nabídkovou cenu v členění bez DPH, DPH a včetně DPH a dále záruky za provedené dílo.Druhou stranu bude tvořit obsah nabídky s údajem, na které straně lze příslušnou část nabídky najít. Strany nabídky budou očíslovány. Uchazeč předloží nabídku v jednom výtisku, který bude označen jako „Originál“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

- Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo,který vypracuje uchazeč, tento návrh smlouvy  bude akceptovat závazné obchodní podmínky, které tvoří mimo jiné obsah této zadávací dokumentace a nebude s nimi v rozporu. Obchodní podmínky zadavatele, které tvoří přílohu zadávací dokumentace , budou přílohou návrhu smlouvy o dílo a stanou se nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Kromě předmětu a ceny díla bude smlouva o dílo minimálně také obsahovat povinně délku záruční doby, počítané ode dne předání díla objednateli v délce trvání záruky alespoň 60 měsíců.Tento požadavek zadavatele na délku záruční doby se nevztahuje na výstavbu (opravu) povrchů komunikací, kde zadavatel požaduje záruční dobu v délce alespoň 36 měsíců a točivé stroje, kdy požaduje zadavatel záruční dobu  alespoň 24 měsíců .

Dále bude návrh smlouvy o dílo obsahovat dobu provedení díla (doba realizace) uvedenou  v pracovních dnech.

Cena díla bude v návrhu smlouvy o dílo uvedena jako pevná a maximální. Splatnost daňových dokladů - faktur bude uvedena 30 pracovních  dnů od doručení faktury zadavateli. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele.

Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat možnost odstoupení od smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

V návrhu smlouvy bude uvedeno, že strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; dále když  zhotovitel vstoupil do likvidace; když zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu a z těchto důvodů má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

V návrhu smlouvy bude dále uvedeno, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení technologické kázně zhotovitele. Za hrubé porušení technologické kázně se považuje zejména její opakované porušení po výslovném písemném upozornění na nekázeň zhotovitele ze strany technického dozoru investora (objednatele) ve stavebním deníku s tím, že zhotovitel se zaváže, že na své náklady odstraní nekvalitně provedené dodávky a práce a to ve lhůtě, kterou určí v zápisu do stavebního deníku zástupce objednatele s tím, že pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel odstranit nekvalitně provedené práce a dodávky prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

Poskytnutí jistoty :

Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 67 ZVZ poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností uchazeče, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení. Výše jistoty je stanovena na částku 976.000,- Kč. Uchazeč poskytne jistotu ve formě peněžní jistoty, ve formě bankovní záruky nebo ve formě pojištění záruky. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty dle § 43 ZVZ.

Bankovní záruka musí být součástí nabídky. Zadavatel je povinen jako součást nabídky uchovat kopii bankovní záruky, která bude součástí pevně svázaného obsahu nabídky. Originál listiny, který bude vložen do nabídky způsobem umožňujícím její vyjmutí, vrátí zadavatel uchazeči ve lhůtě dle § 67 odst. 2 ZVZ.

Složení peněžní částky na účet zadavatele (peněžní jistota). Pro složení uvádí zadavatel č. účtu 0725691339/0800, variabilní symbol: IČ dodavatele. Doklad o složení peněžní jistoty (např. příkaz k úhradě nebo výpis z účtu uchazeče) musí být součástí nabídky. Peněžní jistota musí být připsána ve prospěch uvedeného účtu nejpozději se skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen činit žádné kroky směřující k dohledání platby v případě, že uchazeč příslušnou částku poukáže, avšak tato částka nebude na účet zadavatele včas připsána. Pokud bude jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění za podmínek stanovených v §67 odst. 7 ZVZ. Zadavatel má právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutí peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem  v případech uvedených  v § 67 odst. 7 ZVZ.

# c)Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu.

Veškeré práce, vymezené předmětem soutěže a dodacími podmínkami při dodržení kvalitativních podmínek, jsou kryty nabídkovou cenou. Ve smlouvě bude tato cena potvrzena jako pevná a maximální. Cena musí být uvedena bez DPH, dále musí být uvedeno DPH a dále cena s DPH.

Nabídková cena musí být zpracována tak, aby zachytila veškerá rizika a vlivy, která se mohou během stavby vyskytnout. Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle výkazu výměr obsaženého v zadávací dokumentaci. Nabídkovou cenu lze překročit pouze z důvodu, že dojde ke změně daňových předpisů, majících vliv na výši nabídnuté ceny, anebo, v případě zadavatelem požadovaných změn v rozsahu výměr, soupisu prací a dodávek proti výkazu výměr. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v cenové nabídce.

Ceny měrných jednotek uvedených v nabídce vybraného uchazeče jsou po celou dobu stavby neměnné.

Nabídková cena bude zpracována:

- Dle rozsahu uvedeného v zadávací dokumentaci

- Splatnost faktur činí 30 pracovních  dnů od doručení, soupis prací a faktura musí být odsouhlasena zástupcem objednatele.

- Nabídková cena musí být zpracována po položkách výkazu výměr obsaženého v zadávací dokumentaci.

- Oceněný výkaz výměr (cenová nabídka) bude součástí nabídky.

- Zadavatel neposkytuje jakákoliv plnění (zálohy) před zahájením provádění díla

4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

d). Technické požadavky

- Technická specifikace

  - Základní informace

Předmětem je vybudování stavby „Pernarec-kanalizace a ČOV “. Základní informace o charakteru a rozsahu stavby, jsou uvedeny v jednotlivých technických zprávách, které jsou součástí projektové dokumentace stavby členěné na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory.

.

Jednotlivé práce a konstrukce, použité materiály, pracovní postupy a zajištění staveniště musí odpovídat platným předpisům a ČSN, ze kterých vyjímáme především:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

- Zákon.č. 183/2006 Sb., v platném znění – Stavební zákon

- Vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu, v platném znění

- Zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění – Vodní zákon

- Vyhl. č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla v platném znění

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

- Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích- ZVoK)

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (účinnost 1.1.2007)

- Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

- Zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změnách a doplnění některých zákonů

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

- Nařízení vlády ČR č. 148/2006(Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády ČR č.168/2002 Sb., kterým se stanoví organizace práce a prac. postupů

- Nařízení vlády ČR č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění

- Nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

- Nařízení vlády ČR č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

- Nařízení vlády ČR č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

- Nařízení vlády ČR č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na jednoduché tlakové nádoby.

- Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na tlaková zařízení.

- Nařízení vlády č. 178/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Nařízení vlády č. 101/2001 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

- Nařízení vlády č 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Vyhláška MŽP 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů

- Vyhláška č. 383/2001  Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady.

- Vyhláška č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.

- Vyhláška č. 324/1990 Sb., bezpečnost práce při stavebních pracích

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb. a č. 363/2005 Sb.a ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č.192/2005 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 - o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/82 Sb.,

- ČSN EN 752 – 1,2,3,4  Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

- ČSN 75 6101 -  Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN EN 1610 (75 6114) – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN(75(0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

- ČSN 73 6005 - Prostorová úprava technických vybavení

- ČSN 73 3050 – Zemní práce

- ČSN EN 1671¨(75 6111 ) -  Venkovní tlakové systémy stokových sítí

- EN 12889 (756115) – Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

- ČSN 75 5911 – změna Z1 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

- ČSN EN 805 – Požadavky na vnější sítě a jejich zkoušení

- ČSN 73 6133 -  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

- ČSN 73 1208 – Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

- ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

- ČSN EN 1997 - Navrhování geotechnických konstrukcí

- ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení

- ČSN 33 1310	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 1500	Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000 	Elektrické instalace nízkého napětí, všechny části

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

- ČSN 33 2030 - Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

- ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 3220 	Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice

- ČSN 33 3225	Uzemnění v elektrických stanicích

- ČSN EN 62305	Ochrana před bleskem

- ČSN 34 3100	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- ČSN EN 60204	Bezpečnost strojních zařízení

– Elektrická zařízení strojů Všeobecné požadavky

- ČSN EN 529 (83 2201) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod

- ČSN ISO 2374 Zdvihací zařízení. Řada maximálních nosností pro základní typy.

- ČSN ISO 7363 Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty

- ČSN ISO 4308-1   Jeřáby a zdvihací zařízení - Výběr ocelových lan - Část 1: Všeobecně

- ČSN  ISO  12480 - 1  -  Jeřáby – bezpečné používání

- ČSN EN 353-1 – Osobní ochranné pomůcky proti pádům z výšky

- ČSN EN 365  - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky

- TNV 75 0211 - Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi

- TNV 75 0747 - Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

  - Technické a uživatelské standardy stavby

2.1.	Vymezení technických standardů stavby

- Zemní práce

- vytěžený materiál nebude ukládán v pracovním pruhu a bude odvážen a dočasně ukládán na mezideponii

- nepoužitelný materiál bude odvážen na skládku nebo k recyklaci

- zemní práce v blízkosti stávajících podzemních sítí budou prováděny v souladu s podmínkami jejich provozovatelů

- stávající podzemní sítě budou zabezpečeny podle podmínek jejich provozovatelů

- při hloubení rýhy nesmí dojít k výraznému přehloubení rýhy proti projektu

- stavební rýhy pro kanalizační stoky budou paženy pažením příložným nebo zátažným, s rozepřením v plném rozsahu stěn výkopu

- pláň dna rýhy bude upravena podle montážních podmínek dodavatele potrubí

- Dodávka a montáž potrubí a šachet

b-1  Potrubí

- potrubí gravitačních kanalizačních stok bude z žebrovaného potrubí z PP DN300, min. SN 12, rozměrová řada dle DIN 16 961 (plné žebro)

- potrubí tlakových kanalizačních stok bude z HDPE potrubí PE100, SDR 11 v profilech D75 a D63.

- potrubí gravitačních kanalizačních přípojek bude z žebrovaného potrubí z PP DN150, min. SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961 (plné žebro)

- potrubí tlakových kanalizačních přípojek bude z HDPE potrubí PE100, SDR 11 v profilu D40.

- potrubí výtlaku z ČS1 bude z HDPE potrubí PE100, SDR 17 v profilu D90.

- montáž potrubí podle montážního předpisu výrobce použitého potrubí

- gravitační kanalizace bude ukládána na pískové lože, obsyp potrubí bude hutněným pískem, příp. štěrkopískem - zrno max. 20 mm. Postup podle montážního předpisu výrobce použitého potrubí

- potrubí tlakové kanalizace bude ukládáno na pískové lože, obsyp potrubí bude hutněným pískem. Postup podle montážního předpisu výrobce použitého potrubí

- zásyp rýhy – mimo umístění ve státních komunikacích výkopovým materiálem, ve státních komunikacích bude zásyp rýhy pod těleso komunikace proveden místním materiálem. Zásyp bude provedený podle montážního předpisu výrobce použitého potrubí. Hutnění ve zpevněných plochách a v krajnici silnice na 98(% PS, v nezpevněných plochách na 95(%(PS. Použitý materiál musí být vytříděný, prostý zbytků stavebních konstrukcí

- čerpací stanice ČS1 bude z betonových prefabrikátů s vnitřním průměrem 2500 mm, se spoji opatřenými pryžovým těsněním.

- na kanalizačním potrubí gravitační kanalizace budou osazeny plastové kanalizační kruhové šachty s vnitřním průměrem 1,0 m s konstrukcí bez jediného spoje, s teleskopickým nástavcem a litinovým roznášecím rámem pro umístění poklopu.

- šachtový kónus bude vstřikovaný s kompozitovým vstupním žebříkem

- šachtové dno bude vstřikované pro typizované tvary nebo z PE-HD na míru podle zadání pro různé úhly.

- v místě výskytu spodní vody budou šachty zvenku obetonovány proti vyplavání

- kanalizační šachty budou zakryty litinovým kruhovým poklopem DN625, třídy D400, s dosedací plochou opatřenou tlumící vložkou z polychlorpropenu.

c) dokumentace veškerá ustanovení a technické pokyny předepsané v projektové dokumentaci “Pernarec kanalizace a ČOV“ zak.č. 1234 z 11/2015

  - . Vymezení uživatelských standardů stavby

- Postup prací bude respektovat požadavky všech orgánů a organizací, které budou uplatněny v rámci stavebního řízení, příp. při realizaci stavby

- Kvalita použitých materiálů bude dokladována Protokoly o shodě

- Soulad uložení potrubí s PD bude dokladován zaměřením skutečného provedení kanalizační stok a kanalizačních přípojek před  jejich zásypem

- Vodotěsnost potrubí bude dokladována protokoly dle platných ČSN

- Veřejná prostranství zasažená stavbou budou uvedena do původního stavu, poškození opravena

- Veřejné komunikace budou v průběhu stavby pravidelně čištěny od stavebního materiálu, prachu atd.

e) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií

Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 78 a § 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena.

f) Další požadavky zadavatele:

1. Zadavatel nepožaduje podat nabídku v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, nabídka se podává v listinné podobě

2.   Předmět veřejné zakázky nepodléhá opatřením k ochraně utajovaných informací

- Zabezpečení dodávek a kvality

- Uchazeč je povinen uvést , jakým způsobem má  zabezpečeny dodávky a kvalitu. Toto uvede  formou  čestného prohlášení,podepsaného oprávněnou osobou.

b) Uchazeč je povinen vypracovat Harmonogram – časový plán zpracovaný na principu síťových grafů s vyznačením

-činností na kritické cestě

-činností s rezervami

-alespoň 5 rozhodujících uzlových bodů(milníků stavby),

Přičemž harmonogram bude v členění po týdnech s popisem uzlových bodů(předcházející činnosti s ukončením v uzlových bodech)

Zpracovaný harmonogram – časový plán se stane Harmonogramem zhotovitele dle smlouvy.

c)Uchazeč je povinen vypracovat Technologický rozbor s uvedením alespoň

-přípravných činností

-agregovaných činností do úrovně  částí objektů a provozních souborů

-činností souvisejících se zkouškami zařízení

-činností souvisejících s dokončením díla(geodet.zaměření,dokumentace skutečného provedení apod.).Technologický rozbor bude obsahovat finanční ocenění činností a přiřazení zdrojů(finančních, počty pracovníků)

d)Uchazeč je povinen vypracovat Plán nasazení pracovních sil v členění po měsících

e)Uchazeč je povinen vypracovat Finanční plán v členění po měsících

Prohlídka místa plnění,dodatečné informace, poskytování dokumentace :

      - Prohlídka místa plnění

Místo plnění je veřejně přístupné a jeho identifikace je uvedena v projektové dokumentaci stavby, proto všichni dodavatelé mají možnost dle svých potřeb si místo plnění kdykoliv prohlédnou, prohlídka není zadavatelem organizována.

      - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Režim poskytování dodatečných podmínek se řídí ust. § 49 ZVZ.

      - Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům

Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek.

Části zadávací dokumentace, které nebyly zveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele, a to v digitální formě ve formátu PDF na CD nosiči.

Písemná žádost o poskytnutí částí zadávací dokumentace, neuveřejněných na profilu zadavatele, musí být doručena na adresu pro vyžádání zadávací dokumentace  níže uvedenou  nebo v elektronické podobě na jeho emailovou adresu.

Zadavatel si vyhrazuje právo ve smyslu ustanovení § 48 odst. 7 ZVZ požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím částí zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele. Celková výše úplaty za poskytnutí zadávací dokumentace činí 1600.- Kč včetně DPH. Zadávací dokumentace bude zájemci poskytnuta na dobírku, nebo při osobním odběru  na základě platby v hotovosti.

Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace: JUDr. Marie Vítková, Kořenského 7, 150 00 Praha 5 , email:judrvitkova@volny.cz, tel.: +420 777664477

g)požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační dokumentace:

Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:

Veřejný zadavatel shora uvedené veřejné zakázky požaduje ve smyslu ust. § 50 z.č. 137/2006 Sb. v platném znění splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů.

1.základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 ZVZ ,

2. profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 54 ZVZ),

3. technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 56 ZVZ ,

4.čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.

Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů doklady požadovanými zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele se musejí vztahovat výhradně k osobě dodavatele se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem dodavatele a jejíž veškeré závazky převzal dodavatel.

1.Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1) splní dodavatel:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního

orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d)vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

h)který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel podle § 53 odst. 3 ZVZ předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů –odst. 1 písm.a) a b) § 53 ZVZ

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného

prohlášení – odst. 1 písm.f) § 53 ZVS

c) potvrzením příslušného orgánu či instituce –odst.1), písm.h, §53 ZVZ.

d) čestného prohlášení –odst.1 písm.c) až e)a g),i) až k) §53 ZVZ

2.Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel podle § 54 písm. a), b) a d) ZVZ předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci v uvedeném rozsahu; zadavatel požaduje zejména předložení dokladu o oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování a dále dokladu o oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě, dále dokladu o oprávnění nakládání s odpady(vyjma nebezpečných),provozování vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu, oprávnění pro montáž,opravy,revize a zkoušky elektrických zařízení a oprávnění pro výkon zeměměřičských činností

d) doložení odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčením  o  autorizaci  podle  zákona  č.  360/1992  Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v těchto oborech: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, dopravní stavby; pozemní stavby ,dále pak dokladu o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1  písm.  a) ,b) a  c)  zákona  č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

3. Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením:

- podle § 56  odst. 3  písm. a) ZVZ seznamu stavebních  prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném  plnění  nejvýznamnějších  z těchto stavebních prací (stavby obdobného charakteru -stavba kanalizace a ČOV)

Minimální požadovanou úrovní seznamu stavebních prací je realizace nejvýznamnějších stavebních prací dle níže uvedených požadavků:

-4 osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací na výstavbu nových kanalizačních řadů  alespoň v délce 3500 m, které jsou zakončeny novými ČOV s minimální kapacitou 800 EO. Požadovaný rozsah investičních nákladů jedné stavby je minimálně 24 mil Kč bez DPH

-1 osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací na výstavbu nových kanalizačních řadů v délce 3500 m včetně výstavby tlakových kanalizačních řadů v minimální délce 300m, s výstavbou nové ČOV s minimální kapacitou 800 EO, výstavbou minimálně 2 ks ČS a homogenizace komunikací o celkové ploše min. 3500 m2. Požadovaný rozsah investičních nákladů jedné stavby je minimálně 24 mil Kč bez DPH

-1 osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací na výstavbu nových kanalizačních řadů v délce 3500 m s výstavbou nové ČOV s minimální kapacitou 800 EO,výstavbou přípojky NN v délce min. 350m. Požadovaný rozsah investičních nákladů jedné stavby je minimálně 24 mil Kč  bez DPH

-1osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací na výstavbu ČOV pro min. 800 EO, jehož součástí bude demolice stávající ČOV

- Min. 2 osvědčení objednatelů, kde dodavatel prováděl nebo provádí provozování ČOV.Toto prokáže uchazeč osvědčením objednatele o řádném plnění této zakázky a kopií povolení k provozování ČOV (od příslušného krajského úřadu), přičemž provozování musí být plněno minimálně po dobu 6 měsíců

Dodavatel je povinen seznam stavebních prací předložit ve formě čestného prohlášení v přehledné v tabulce, kde strukturovaně uvede u každé z těchto nejvýznamnějších stavebních prací tyto údaje:

    - identifikace zadavatele,

    - stručný popis předmětu zakázky,

    - rozsah, tj. cenu,

    - dobu a místo provádění stavebních prací.

Součástí tohoto seznamu budou osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto nejvýznamnějších stavebních prací jak shora požadováno; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

  - podle § 56 odst. 3 písm. b) a c) ZVZ seznamu osob, které budou odpovědné za realizaci příslušných stavebních prací (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli) a dále osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.

Zadavatel požaduje, aby mezi těmito osobami (členy realizačního týmu) byli alespoň:

- 1 osoba v pozici hlavního stavbyvedoucího

autorizovaná osoba v oboru vodohospodářských staveb

VŠ vzdělání

Praxe v oboru vodohospodářských staveb min. 5 let

Zkušenosti s řízením  nejméně  dvou dokončených stavebních projektů s min. investičními náklady 24 mil Kč bez DPH   v oboru vodohospodářské stavby

Strukturovaný životopis: nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru, informace o poměru k uchazeči, funkce při realizaci veřejné zakázky

-1 osoba v pozici zástupce stavbyvedoucího

Autorizovaná osoba v oboru vodohospodářských staveb

Min. SŠ vzdělání

Praxe v oboru vodohospodářských staveb v délce 5 let

Zkušenosti s řízením  nejméně  dvou dokončených stavebních projektů s min. investičními náklady 15  mil Kč bez DPH  v oboru vodohospodářské stavby

Strukturovaný životopis: nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru, informace o poměru k uchazeči, funkce při realizaci veřejné zakázky

-1 osoba v pozici zástupce stavbyvedoucího pro stavební část

Autorizovaná osoba v oboru  pozemní stavby

Min. SŠ vzdělání

Praxe v oboru vodohospodářských staveb v délce 5 let

Zkušenosti s řízením  nejméně  dvou dokončených stavebních projektů s min. investičními náklady 100 000 Kč bez DPH  v oboru pozemní  stavby

Strukturovaný životopis: nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru, informace o poměru k uchazeči, funkce při realizaci veřejné zakázky

-1 osoba v pozici zástupce stavbyvedoucího pro technologickou část

Osvědčení o autorizaci  technologická zařízení staveb

Min. SŠ vzdělání

Praxe v oboru vodohospodářských staveb v délce 5 let

Zkušenosti s řízením  nejméně  dvou dokončených stavebních projektů s min. investičními náklady 5 000 000,-Kč bez  DPH  v oboru technologická zařízení staveb

Strukturovaný životopis: nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru, informace o poměru k uchazeči, funkce při realizaci veřejné zakázky

-1 osoba v pozici technik zajišťující kontrolu kvality

Osvědčení auditor kvality, min. SŠ vzdělání, praxe v oboru min. 3 roky

-1 osoba v pozici koordinátor BOZP

Osvědčení z odborné způsobilosti koordinátora BOZP,min. SŠ vzdělání, praxe v oboru min. 3 roky

-1 osoba v pozici Technolog sváření plastů

Doklad o příslušné kvalifikaci(certifikát technolog svařování termoplastů)

Min. SŠ vzdělání,praxe v oboru min. 3 roky

-1 osoba v pozici Kontrolor svařování

Oprávnění NDT/kontrolor VT dle ČSN 13100-1, vizuální kontrola termoplastů,min. SŠ vzdělání, praxe v oboru min. 3 roky

-1 osoba v pozici Svářeč plastů

Certifikát odborná způsobilost dle normy ČSN EN 13067,evropský svářeč termoplastů, praxe v oboru min. 3 roky

Forma a způsob prokázání splnění kvalifikace

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v této zadávací dokumentaci je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady prokazující splnění kvalifikace musí být předkládány jako součást nabídky.

Doklady  prokazující  splnění  základních  kvalifikačních  předpokladů  a  výpis  z obchodního  rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Nestanoví-li  zadavatel v zadávacích podmínkách výslovně  jinak,  předkládá  dodavatel prosté  kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Splnění kvalifikačních předpokladů může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných  dodavatelů  za  podmínek  stanovených  v  §  127  ZVZ  nebo  předložením  certifikátu vydaného  v  rámci  systému  certifikovaných  dodavatelů  za  podmínek  stanovených  v § 134 ZVZ, případně  předložením  výpisu  ze  zahraničního  seznamu  kvalifikovaných  dodavatelů,  popřípadě příslušného zahraničního certifikátu, a to za podmínek stanovených v § 143 ZVZ, které nahrazují splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) ZVZ nebo technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 ZVZ, jde-li o dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) až h) ZVZ, jde-li o služby, a § 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f) ZVZ, jde-li o stavební práce, a v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto základních a profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.   Výpis  ze  seznamu  kvalifikovaných  dodavatelů  nesmí  být  k  poslednímu  dni,  ke  kterému  má  být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3

měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního účastníka určitý doklad nevydává, je zahraniční účastník povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České  republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Nepřípustnost sčítání kvalifikačních předpokladů – referencí

V rámci prokazování splnění kvalifikace není přípustné tzv. sčítání kvalifikace v rámci technických kvalifikačních předpokladů, tedy prokazování splnění jednoho technického kvalifikačního předpokladu (minimální úrovně stanovené zadavatelem pro daný kvalifikační předpoklad) více osobami (dodavateli). Toto platí jak pro případ prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, tak pro případ podání společné nabídky více dodavatelů.

Nepřípustnost tzv. sčítání kvalifikace  znamená např. že požadavek na prokázání nejvýznamnějších stavebních prací (referencí) s rozsahem plnění min. 10 milionů Kč bez DPH u jedné konkrétní, zadavatelem požadované reference uchazeč (dodavatel) prokáže takovou referenci v hodnotě 8 milionů Kč bez DPH a jiná osoba (subdodavatel uchazeče, popř. jiný dodavatel při podávání společné nabídky) prokáže takovou referenci v hodnotě 2 milionů Kč bez DPH.

Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle § 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

Posouzení kvalifikace

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace z hlediska požadavků stanovených v souladu se ZVZ v této zadávací dokumentaci. Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 52 ZVZ, tedy ve lhůtě pro podání nabídek.

O posouzení kvalifikace sepíše zadavatel protokol, v němž uvede identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, doklady, prostřednictvím nichž byla prokazována (včetně údajů podle § 59 odst. 6 ZVZ). U každého dodavatele bude uvedeno, zda kvalifikace splnil, a v případě, že nesplnit, bude uveden důvod. V případě prokazování kvalifikace subdodavatelem budou v zápisu údaje podle § 59 odst. 6 písm. e) ZVZ. Dodavatelé, jejichž kvalifikace byla posuzována, mají právo do protokolu nahlížet, pořizovat si z něj výpis či opis. Nahlédnutí do protokolu je možné bezprostředně po posouzení kvalifikace.

Nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplní-li povinnost stanovenou podle § 58 ZVZ, bude podle § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. V rámci procesu posouzení kvalifikace lze zvolit i postup podle § 59 odst. 4 ZVZ.

Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace  požadované  zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a)doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a

b)smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to aspoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm.) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

Požadavky na subdodavatelský systém

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil seznam subdodavatelů a uvedl části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a současně uvedl u každého subdodavatele jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) ZVZ.

Má-li uchazeč v úmyslu zadat část předmětu plnění této veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům, zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl u každého subdodavatele jeho věcně vymezený a finanční podíl na plnění veřejné zakázky.

Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat, a to s uvedením druhu činností a finančního podílu na předmětu veřejné zakázky.

Za subdodávku se pro tento účel považuje realizace dílčích zakázek stavebních prací  (včetně souvisejících dodávek a služeb) jinými subjekty pro vybraného dodavatele (vítěze zadávacího řízení). Zadavatel stanovuje, že dodavatel není oprávněn zadat subdodavateli realizaci části předmětu plnění spočívající ve výkopových pracích a kladení potrubí kanalizačních stok.

Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. O změnu subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je dodavatel povinen zadavatele písemně požádat.

# h)Ostatní požadavky a podmínky  zadavatele:

- Zadávací dokumentace včetně příloh je podkladem pro podání nabídek a obsahuje soubor dokumentů, údajů, požadavků, obchodních a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Požadavky uvedené v zadávací dokumentaci jsou při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

- Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zadávacího řízení v souladu se zněním ZVZ.

- V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

- Uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku, zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani varianty nabídky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo změnit zadávací podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit

skutečnosti uvedené uchazečem v nabídce a vyloučit nabídku uchazeče v případě zjištění, že v ní uchazeč uvedl nepravdivé, neúplné či zkreslené údaje.

- Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

- Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem výhradně český jazyk, a to jak v průběhu zadávacího řízení, tak i v průběhu vlastní realizace předmětu veřejné zakázky na základě uzavřené smlouvy.

- Veškerá prohlášení uchazeče, doložená v nabídce, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

- Realizace předmětu veřejné zakázky je podmíněna poskytnutím podpory Ministerstvem zemědělství České republiky, program 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení  infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Neposkytnutí této podpory zadavateli je důvodem pro zrušení tohoto zadávacího řízení zadavatelem dle § 84 odst. 2 písm. d) a e) ZVZ a je i rozvazovací podmínkou smlouvy o dílo.Zadavatel je povinen  řídit se Pravidly Ministerstva zemědělství České republiky čj. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, přičemž podmínkou Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva financí ČR je, že  je zadavatel povinen zabezpečit hodnocení minimálně 5 nabídek a v případě, že hodnocených nabídek bude méně, je zadavatel povinen zadávací řízení zopakovat .Pokud nebude hodnoceno minimálně 5 nabídek, je   toto důvodem pro zrušení tohoto zadávacího řízení zadavatelem dle § 84 odst. 2 písm. d) a e) ZVZ a zadavatel zadávací řízení zruší.

- Na toto zadávací řízení se kromě ZVZ vztahují rovněž Pravidla Ministerstva zemědělství České republiky čj. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory.

- Vybraný uchazeč je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

- Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou dodavatelem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti zadávacího řízení na internetu, a to včetně informací označených dodavatelem jako důvěrné. Těmito informacemi jsou zejména: název dodavatele, IČ dodavatele, nabídková cena dodavatele, termín dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií.

- Údaje o kvalifikaci poskytnuté uchazečem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat za důvěrné a může je použít pouze pro účely této veřejné zakázky. Podobně bude zadavatel nakládat i s ostatními informacemi, které mu uchazeč předá v rámci tohoto zadávacího řízení a které označí jako důvěrné. Dodavatelé berou na vědomí, že v případě uzavření smlouvy nelze žádné doklady považovat za důvěrné a souhlasí bezvýhradně s jejich zveřejněním.

- Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo zadavatele na zveřejnění informací, jejichž demonstrativní výčet je uveden v předchozím odstavci. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere dodavatel na vědomí, že zadavatel bude s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení nakládat v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze ZVZ a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

- Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet nabídky nebo jakékoli podklady poskytnuté v souvislosti s nabídkou. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

- Tato zadávací dokumentace obsahuje podrobnou specifikaci údajů uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Mgr. Jan Balín

Starosta obce Pernarec